**REGISTRO ACTA  
PROYECTO PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: 06 de Julio de 2016 | SUCURSAL: CASA MATRIZ |
| HORA DE INICIO: 10:30 | HORA DE TÉRMINO: 11:15 |

**PARTICIPA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| 1. WERNER JAKOB | GERENTE GENERAL |
| 1. OSCAR TORRES | JEFE DE SISTEMAS TI |
| 1. VICTOR ACEVEDO | JEFE DE OPERACIONES TI |
| 1. GABRIEL MEDINA | PLANIFICADOR |
| 1. EDUARDO PINO | PLANIFICADOR |
| 1. ILIC ALARCON | GERENTE ZONAL |
| 1. CARLOS BELMAR | JEFE DE SERVICIO |
| 1. HERNAN CARES | ANALISTA PROGRAMADOR |
| 1. CLAUDIO ALVAREZ | PROGRAMADOR JUNIOR |

**ASUNTO A TRATAR**:

Exposición de etapas pendientes de la propuesta, reuniones con sucursales y sus inquietudes, definición de centros de trabajos y nuevos compromisos de avance.

**ASUNTOS Y ACUERDOS A TRAT**

**MINUTA DE LA REUNIÓN**:

1. Se expone propuesta conceptual del modelo de planificación de la producción.
2. Se comentan los avances de reuniones con sucursales (Antofagasta y Concepción). La cual Sucursal de Concepción expone sus comentarios sobre la propuesta conceptual haciendo hincapié en los presupuestos orientada al ámbito comercial. Además se compromete a enviar los centros de trabajos que actualmente tienen.
3. Se acordó que el punto central para la planificación de la producción serán los centros de trabajos basándose en las competencias, capacidades y H.H.
4. Intervenciones dentro de la reunión:
   1. Oscar Torres sugiere definir el nivel de detalle en la hoja de ruta, la que se establecerá en conjunto con las sucursales.
   2. Werner Jakob indica que se debe solicitar información sobre el motivo por el cual el componente es enviado a MD. Información que debe ser proporcionada por el cliente hacia los jefes de cuenta y ellos sucesivamente transparentarla.
   3. Victor Acevedo comenta la incorporación de un documento tipo para llevar el registro de los motivos de reparación de componentes.
   4. Carlos Belmar solicita realizar un ejemplo explicativo de cómo se debería manejar los centros de trabajo.
   5. Ilic Alarcón solicita profundizar alcance de manera detallada en un informe formal y versionado para el proyecto de planificación de producción. Detalle por cada punto del modelo propuesto.

**AR:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACUERDOS | Responsable | Fecha |
| PROFUNDIZAR ALCANCE DETALLADO EN INFORME DE PROYECTO DE PLANIFICACION DE PRODUCCIÓN | EQUIPO DE PLANIFICACION | 14-07-16 |
| CARTA GANTT QUE INDIQUE LAS TAREAS DEL PROYECTO (SIN PLAZOS) | EQUIPO DE PLANIFICACION | 14-07-16 |