## Slide 1
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
MODELO DE PLANIFICACIÓN PRODUCTIVA

## Slide 2
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
RECEPCIONAR COMPONENTE
EVALUAR TRABAJO
COTIZAR TRABAJO
APROBAR PRESUPUESTO
PROCESAR COMPRAS
RECUPERACIÓN, ARMADO Y PRUEBAS
LIBERAR TRABAJO
DESPACHAR COMPONENTE
SIMULACIONES BASADAS EN PRIORIZACIÓN Y ENVEJECIMIENTO
PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN

## Slide 3
RECEPCIONAR COMPONENTE
FLUJO CONCEPTUAL
PRIMER PASO
SEGUNDO PASO
TERCER PASO
El Jefe de cuenta realiza el acuerdo con el cliente por un trabajo en particular.
El Jefe de cuenta debe informar de una fecha tentativa de llegada del trabajo para el AGENDAMIENTO.
Recepción y despachos debe verificar la fecha informada y realizar la PRE-RECEPCIÓN. En caso de haber inconvenientes se debe re agendar

## Slide 4
PRE-RECEPCION DE COMPONENTES
DESCRIPCIÓN: EN LA(S) PRE RECEPCION(ES) DE COMPONENTE(S) EL O LOS ENCARGADOS DE RECEPCIÓN Y DESPACHO DEBEN INGRESAR LOS SIGUIENTES DATOS MINIMOS PARA PODER AGENDAR LA RECEPCIÓN DEL COMPONENTE.
RUT DEL CLIENTE
FECHA ESTIMADA DE RECEPCIÓN
DESCRIPCIÓN
  EL TRABAJO A REALIZAR
  EL COMPONENTE QUE LLEGARÁ
NOTA: ESTE ÚLTIMO PUNTO DEBE SER INDICADO POR EL JEFE DE CUENTA.
DESCRIPCIÓN: EN LA RECEPCIÓN DEL COMPONENTE EL O LOS ENCARGADOS DEBEN VERIFICAR LOS DATOS INDICADOS EN LA PRE RECEPCIÓN E IDENTIFICAR A QUE TIPO DE RECEPCIÓN CORRESPONDE.
RECEPCIÓN DE COMPONENTE NORMAL
RECEPCIÓN POR LEVANTAMIENTO DE PLANOS
RECEPCIÓN POR SUBCONTRATOS
RECEPCIÓN POR APORTE DE CLIENTES (REPUESTOS)
TRASLADOS ENTRE SUCURSALES
RECEPCIÓN POR GARANTIA
RECEPCION DE COMPONENTES
RECEPCIONAR COMPONENTE
ENTRADAS DE SISTEMA

## Slide 5
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
RECEPCIONAR COMPONENTE
EVALUAR TRABAJO
COTIZAR TRABAJO
APROBAR PRESUPUESTO
PROCESAR COMPRAS
RECUPERACIÓN, ARMADO Y PRUEBAS
LIBERAR TRABAJO
DESPACHAR COMPONENTE
SIMULACIONES BASADAS EN PRIORIZACIÓN Y ENVEJECIMIENTO
PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN

## Slide 6
EVALUAR TRABAJO
DETALLE DE REPARACIÓN
PRIMER PASO
SEGUNDO PASO
TERCER PASO
Según componente, el sistema debe entregar el MAESTRO DE REPARACIÓN para generar el DETALLE DE REPARACIÓN.
El DETALLE DE REPARACIÓN es SIMULADO Y ANÁLIZADO bajo los criterios de PRIORIZACIÓN Y ENVEJECIMIENTO.
El resultado de la SIMULACIÓN entregará los posibles escenarios que indicará la ESTIMACIÓN DE COSTOS, PLAZOS, H.H.

## Slide 7
CENTROS DE TRABAJO
TIEMPOS “ESTIMADOS”
REPUESTOS
CLASIFICACIÓN DE MAESTROS
DE REPARACION
BÁSICO
INTERMEDIOS
ADICIONALES
TAREA DE REPARACIÓN
SUB TAREA DE REPARACIÓN
EVALUAR TRABAJO
MAESTROS Y DETALLE DE REPARACIÓN

## Slide 8
CENTROS DE TRABAJOS
TIEMPOS
REPUESTOS, MATERIALES Y SUBCONTRATOS
CONJUNTO DE RECURSOS NECESARIOS PARA EJECUTAR UNA TAREA EN PARTICULAR.
ESTABLECIDO SEGÚN UNA TAREA EN PARTICULAR.
ESTABLECIDOS SEGÚN MANUALES DE PARTE.
COMPETENCIAS Y
ESPECIALIDADES
EVALUAR TRABAJO
CONSIDERACIONES DEL DETALLE DE REPARACIÓN

## Slide 9
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
RECEPCIONAR COMPONENTE
EVALUAR TRABAJO
COTIZAR TRABAJO
APROBAR PRESUPUESTO
PROCESAR COMPRAS
RECUPERACIÓN, ARMADO Y PRUEBAS
LIBERAR TRABAJO
DESPACHAR COMPONENTE
SIMULACIONES BASADAS EN PRIORIZACIÓN Y ENVEJECIMIENTO
PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN

## Slide 10
COTIZAR TRABAJO
CONSIDERACIÓN DEL PPTO
PRESEPUESTO GENERADO
DETALLE DE REPARACIÓN
SIMULACIONES
HISTORIAL DE TRABAJOS
ESTIMACIÓN DE COSTOS

## Slide 11
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
RECEPCIONAR COMPONENTE
EVALUAR TRABAJO
COTIZAR TRABAJO
APROBAR PRESUPUESTO
PROCESAR COMPRAS
RECUPERACIÓN, ARMADO Y PRUEBAS
LIBERAR TRABAJO
DESPACHAR COMPONENTE
SIMULACIONES BASADAS EN PRIORIZACIÓN Y ENVEJECIMIENTO
PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN

## Slide 12
APROBAR PRESUPUESTOS
EN PLAZO
FUERA DE PLAZO
DEBEN SER SIMULADOS

## Slide 13
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
RECEPCIONAR COMPONENTE
EVALUAR TRABAJO
COTIZAR TRABAJO
APROBAR PRESUPUESTO
PROCESAR COMPRAS
RECUPERACIÓN, ARMADO Y PRUEBAS
LIBERAR TRABAJO
DESPACHAR COMPONENTE
SIMULACIONES BASADAS EN PRIORIZACIÓN Y ENVEJECIMIENTO
PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN

## Slide 14
PROCESAR COMPRAS
% DEL PLAZO DE ENTREGA REAL
COTIZACIÓN
APROBACIÓN
TIPO PAGO
TRASLADO
INGRERSO R.D.
ENTREGA
ETAPAS DEL PROCESO

## Slide 15
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
RECEPCIONAR COMPONENTE
EVALUAR TRABAJO
COTIZAR TRABAJO
APROBAR PRESUPUESTO
PROCESAR COMPRAS
RECUPERACIÓN, ARMADO Y PRUEBAS
LIBERAR TRABAJO
DESPACHAR COMPONENTE
SIMULACIONES BASADAS EN PRIORIZACIÓN Y ENVEJECIMIENTO
PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN

## Slide 16
RECUPERACIÓN, ARMADO Y PRUEBAS
DETALLE REPARACIÓN
SUBCONTRATACIONES
ADQUISICIONES
HOJAS DE RUTA
CALIDAD TRABAJO
REPROCESOS
SIMULACIONES
CENTRO TRABAJO
LIBERACIÓN
100%

## Slide 17
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
RECEPCIONAR COMPONENTE
EVALUAR TRABAJO
COTIZAR TRABAJO
APROBAR PRESUPUESTO
PROCESAR COMPRAS
RECUPERACIÓN, ARMADO Y PRUEBAS
LIBERAR TRABAJO
DESPACHAR COMPONENTE
SIMULACIONES BASADAS EN PRIORIZACIÓN Y ENVEJECIMIENTO
PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN

## Slide 18
LIBERAR TRABAJO
SEGÚN EL TIPO DE TRABAJO
SUPERVISORES
CTRL CALIDAD
CLIENTE [DOSSIER]
ACTORES DE LIBERACIÓN

## Slide 19
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
RECEPCIONAR COMPONENTE
EVALUAR TRABAJO
COTIZAR TRABAJO
APROBAR PRESUPUESTO
PROCESAR COMPRAS
RECUPERACIÓN, ARMADO Y PRUEBAS
LIBERAR TRABAJO
DESPACHAR COMPONENTE
SIMULACIONES BASADAS EN PRIORIZACIÓN Y ENVEJECIMIENTO
PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN

## Slide 20
DESPACHAR COMPONENTE
AGENDAMIENTO
DESPACHO

## Slide 21
MODELO DE PLANIFICACIÓN
a
a
a
MD
CLIENTES
POOL DE TRABAJOS
FIFO
ORDER POR P.Y.E
OT #1
OT #2
OT #3
P.Y.E.
PRIORIZACIÓN Y ENVEJECIMIENTO QUE ESTABLECE LA PUNTUACIÓN
OT INGRESADA BAJO CONCEPTO PUSHING
500 pts.
1600 pts.
2000 pts.

## Slide 22
MODELO DE PLANIFICACIÓN
a
a
a
ESTABLECIDO POR AREA PRODUCTIVA MD
VALOR DEL TRABAJO
CLIENTE
RECURSO DISPONIBLE
DURACIÓN TRABAJO
ESTABLECIDO POR AREA COMERCIAL MD
PRIORIDADES Y PUNTUACIONES

## Slide 23
MODELO DE PLANIFICACIÓN
a
a
a
ENVEJECIMIENTO DE OT
DEPENDIENTE DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO MD
RECURSOS DISPONIBLES
DURACIÓN TRABAJO

## Slide 24
MODELO DE PLANIFICACIÓN
a
a
a
ESQUEMA DEL MODELO [ORDEN POR P.Y.E.]
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
CONTROL
PLANIFICACIÓN
OT °1
OT °3
OT °2
SIMULACIONES REALIZADAS
DETALLE DE REPARACIÓN
PLANTILLA DE REPARACIÓN
TAREA DE REPARACIÓN #1 DE OT #1
TAREA DE REPARACIÓN #2 DE OT #1
SUB TAREAS [#1 - #2 - #3]
C. DE TRABAJO + TIEMPOS + REPUESTOS
SUB TAREAS [#1 - #2 - #3]
C. DE TRABAJO + TIEMPOS + REPUESTOS
MAQUINAS DISPONIBLES Y H.H. DISPONIBLES